安徽省消防救援总队训练与战勤保障

支队文体活动中心改造工程

竞争性磋商文件

项目编号: AHLXZB-20231204

采 购 人：安徽省消防救援总队训练与战勤保障支队

采购代理机构：安徽龙秀工程项目管理有限公司

2023年12月

目  录

- 磋商公告-----------------------------   2

- 磋商须知----------------------------    6

- 合同部分----------------------------   27

- 响应文件格式-------------------------   44

第一章   磋商公告

项目编号：AHLXZB-20231204

- 发布时间：2023年12月04日

安徽龙秀工程项目管理有限公司（招标代理机构）受安徽省消防救援总队训练与战勤保障支队（采购人）委托，对“安徽省消防救援总队训练与战勤保障支队文体活动中心维修改造工程 ”进行公开竞争性磋商。项目已具备磋商条件，现进行公开磋商，欢迎潜在响应供应商参与本项目磋商。

1．磋商条件

1.1项目名称：安徽省消防救援总队训练与战勤保障支队文体活动中心维修

改造

1.2 采购人：安徽省消防救援总队训练与战勤保障支队。

1.3 资金来源：其它资金，项目总预算约264979.05元。

2．项目概况与磋商范围：

2.1、项目地点：安徽省消防救援总队训练与战勤保障支队（合肥经开区丹霞

路265号）。

2.2、项目概况：安徽省消防救援总队训练与战勤保障支队文体活动中心维修改

造。改造部位为客房、过道、厨房、公共走道等，包括拆除工程、地面装饰、墙

面装饰、天棚装饰及垃圾清运等内容；具体内容详见磋商文件清单及图纸。

2.3、工期：30天。

2.4、承包方式：施工总承包，包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明施

工、包验收（合格）

2.5、包段划分：一个包。

3．响应供应商资格要求：

3.1、投标人必须具有独立法人资格及良好的信誉；

3.2、具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质或具有装饰装修专业承包二级及以上资质；具备有效期内的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

3.3、投标单位拟派出的项目经理具备建筑工程专业注册二级建造师及以上资格并有安全考核合格证（B证）；

3.4、无下列行为：

（1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；

（2）投标人或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

（3）投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（4）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

4、本项目不接受联合体投标，不得分包与转包；

5、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标单位，股东及出资、主要人员或分支机构信息存在交叉的不同投标单位，不得同时参加本项目投标，否则相关响应文件均无效；

6．资格审查方法 ：资格后审

7．磋商报名

7.1报名时间： 2023年12月4日起至2023年12月8日（9时至17：30时；北京时间）

7.2报名地点：安徽龙秀工程项目管理有限公司（合肥市包河区滨湖金融港)

7.3响应文件提交截止时间及地点:

2023年月14日14:30,安徽省消防救援总队训练与战勤保障支队（合肥经开区丹霞路265号）二楼会议室

7.4报名材料（按顺序装订成册并逐页加盖响应供应商公章）：

（1）法定代表人授权委托书原件（附法定代表人、被授权人身份证复印件且备注上被授权人的电话号码和QQ邮箱）；

（2）营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证、（三证合一者只需提

供营业执照）及安全生产许可证；

（3）企业资质证书；

（4）响应供应商认为需提交的其他资料（项目经理证书等）。

（5）磋商文件售价500元。（售后不退）

8．发布公告的媒介

本项目竞争性磋商公告在安徽招标投标信息网、中国政府采购网发布。

9．联系方式

采购人：安徽省消防救援总队训练与战勤保障支队

地址：合肥经开区丹霞路265号            联 系 人：秦助理

电    话： 15256036696

招标代理机构：安徽龙秀工程项目管理有限公司

地址：合肥市包河区滨湖金融港A3栋606室     联系人：朱工

电话：13955195590      邮箱 939076216@qq.com

第二章   磋商须知

# 一、磋商须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磋商名称 | 安安徽省消防救援总队训练与战勤保障支队文体活动中心维修 改造 |
| 2 | 磋商编号 | AHLXZB-20231204 |
| 3 | 采购人 联系方式 | 采购人：安徽省消防救援总队训练与战勤保障支队 ‬联系人：秦助理 联系电话：15256036696 |
| 4 | 招标代理机 构联系方式 | 代理机构：安徽龙秀工程项目管理有限公司 联系人：朱工 联系电话：13955195590 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 磋商方式 | 竞争性磋商 |
| 7 | 质量标准要求 | 达到国家施工验收 合格 标准。 |
| 8 | 工期要求 | 计划工期：30天； 计划开工日期：具体开工时间以开工令为准。 响应供应商所投工期为单位工程合同工期并作为业主考核标准。超过合同工期属违约行为，因承包方原因，单位工程每推迟1天将按工程中标价的1%缴纳违约金。 |
| 9 | 磋商范围 | 施工图纸和磋商文件及工程量清单范围内容 |
| 10 | 承包方式 | 总承包 |
| 11 | 响应供应商项目经理资质要求 | 投标单位拟派出的项目经理具备建筑工程专业注册二级建造师及以上资格并有安全考核合格证（B证），按程序变更除外且在该项目磋商有效期内不得在其他项目中担任项目经理。 |
| 12 | 磋商控制价 | 控制价264979.05元； 响应供应商的报价不得高于或等于最高控制价，响应供应商的报价高于或等于最高控制价的按无效标处理； |
| 13 | 磋商有效期 | 30日历天(从磋商截止之日算起) |
| 14 | 磋商保证金 | 磋商保证金额：3000元，递交标书时以现金形式提供，响应供应商需将保证金自行密封并标注响应供应商并加盖公章。中标候选单位的磋商保证金在签订合同后30日内无息退回，其他单位的磋商保证金在公示结束后5日内无息退还。 |
| 15 | 履约保证金 | 履约保证金最高不超过合同价的5%，具体金额由招标方签订合同时确定；中标人中标后按采购人要求汇入指定帐户，在项目完工且验收合格后30日内一次性退还给供货方（无息）。 |
| 16 | 踏勘现场及磋商答疑时间 | 响应供应商自行勘察现场，不组织现场答疑。各响应供应商如有疑问或异议请于磋商截止之日2日前将疑问加盖公章的扫描件以邮件方式发至939076216@qq.com,招标代理公司电话：13955195590，磋商答疑将以邮件形式回复，不再另行通知，请磋商企业主动查看邮箱，请自行下载。 |
| 17 | 响应文件提交截止时间及地点 | 安徽省消防救援总队训练与战勤保障支队（合肥经开区丹霞路265号）二楼会议室 提交截止时间： 2023年12月14日14:30 |
| 18 | 响应文件内容份数 | 1、各响应供应商递交的磋商书装订成册，并分别提供一份正本及两份副本，密封包装。 2、响应供应商需提供所磋商书普通U盘一份。 |
| 19 | 开标时间地点 | 安徽省消防救援总队训练与战勤保障支队（合肥经开区丹霞路265号）二楼会议室 提交截止时间： 2023年12月14日14:30 |
| 20 | 评标委员会的组建 | 由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。 |
| 21 | 评标方法及标准 | 综合评审法； |
| 22 | 磋商时需要提供有关证件 | 响应供应商在递交响应文件时应提供 （1）响应文件 （2）磋商保证金 注意:在递交响应文件时需提供授权委托书原件、授权代理人身份证、磋商保证金。 开标时：项目经理或法人代表或法人授权委托人须到场并提供身份证参加验证。 |
| 23 | 响应供应商的替代方案 | 不允许响应供应商提交代替方案。 |
| 24 | 报价方式 | 采用18清单计价报价， 1、响应供应商编制的商务报价需附在响应标书中。 2、本次磋商报价采取两轮报价（即第二轮报价为最终报价，启动二次报价时，若在规定时间内（10分钟）未进行二次报价者，则以第一次报价为最终报价）。 3、第二次磋商报价不得高于第一次磋商报价。 |
| 25 | 响应供应商应考虑的费用 | 招标代理服务费：本次采购代理服务费参照【2002】1980号文“工程类”收费标准计价,不足3000元按固定金额3000元收取。由成交人支付，税费自理，请供应商自行综合考虑在响应报价中，由成交人领取成交通知书前向采购代理机构支付。 |
| 26 | 付款方式 | 按照工程管理办法执行。 |

- 二 、磋商须知

（一） 总 则

本磋商项目名称安徽省消防救援总队训练与战勤保障支队文体活动中心维修

改造，已批准建设，建设资金已落实，采购人为安徽省消防救援总队训练与战勤保障支队。

1、工程概况：

（1）座落位置：安徽省消防救援总队训练与战勤保障支队（合肥经开区丹霞路265号）

（2）工程质量要求：合格

（3）工程概况：详见工程清单

（4）合同期限：自合同签订起至工程竣工验收

2、磋商范围和内容：

2.2.1具体见磋商文件，本次磋商内容为磋商文件、澄清修改文件所要求全部内容。

2.3工期及质量要求：详见磋商须知前附表

2.3.1工期要求：30天；

响应供应商所投工期为单位工程合同工期并作为业主考核标准。超过合同工期属违法行为，因承包方原因，单位工程每推迟1天将按工程中标价的1%缴纳违约金。

2.3.2质量要求：施工单位严格按照设计图纸和现行施工规范施工，工程质量必须达到建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）的规定。

2.3.3响应文件中所承诺的工期及质量与磋商文件要求必须一致，否则作无效标处理。

2.4材料设备供应：

本工程磋商要求施工单位包工包料

2.5联合体磋商：本工程不接受联合体磋商。

2.6磋商文件购买、磋商保证金

2.6.1磋商文件购买地址：安徽龙秀工程项目管理有限公司（合肥市包

河区滨湖金融港A3栋606室) ，联系人：朱工 电话：13955195590

2.6.2磋商文件每套售价500元，售后不退；

2.7磋商保证金的形式：

磋商保证金金额： ¥3000.00元。中标候选单位的磋商保证金在签订合同后30日内无息退回，其他单位的磋商保证金在中标结束后无息退还

3、磋商报价：

磋商报价编制依据

3.1磋商文件；

3.2现场踏勘；

3.3工程量清单；

3.4澄清答疑、补充文件、修改纪要中提出的工程技术、质量、工期、承包范围、工器具及设备

3.5施工组织设计及施工方案；

3.6质量验收规范等国家、行业、地方有关技术标准、规范；

3.7.2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》及其配套计价依据；

3.8本工程涉及的人工、材料、机械台班的市场价格；

3.9施工期间的风险因素。

3.10响应供应商的费用项目编制原则

3.10.1措施项目费用应根据自行确定的施工组织设计（施工方案）填写，如遇清单缺项的项目，响应供应商应依据清单编制的办法进行补充。

3.10.2其他项目费用，如总包服务费，承包人应根据发包人提出的工程分包项目，按规定或自主确定费用。

3.10.3其他项目清单中采购人的暂列金额、专业工程暂估价均为估算金额。磋商时计入磋商总价，工程竣工后应按承包人实际完成的工程内容及本磋商文件中规定的计价方式结算。

3.10.4响应供应商应当按照企业定额或者安徽省建设厅发布的的消耗量定额、取费标准、人工预算单价和施工机械台班预算单价以及材料市场价格信息等，根据自身实力、施工经验、现场环境以及磋商文件的要求，由响应供应商自主报价。

3.11响应供应商的报价由不可竞争费用和可竞争费用构成。不可竞争费用（安全文明施工费等）应严格执行下表有关费用标准，不得降低标准进行竞标。

3.11.1不可竞争费用包括：

1）安全文明施工费（详见清单控制价）

2）人工费按清单控制价执行，税金按9%执行{分部分项工程项目费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费}；

3）磋商文件中明确的由采购人自行采购的材料费；

4）暂列金额、专业工程暂估价；

5）法律法规规章、上级文件等规定的其他不可竞争费用。

3.11.2可竞争费用包括：

((1)、材料费、机械费用；

(2)、管理费；

(3)、利润；

(4)、施工技术措施费；

(5)、施工组织措施费（除安全防护、文明施工措施费）。

3.12 除非采购人对磋商文件予以修改、更正，否则响应供应商应按采购人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量逐项填报综合单价和合价。响应供应商不得在工程量清单中任意增删、修改清单项目、工程量及项目排列顺序。

3.13除非合同中另有规定，响应供应商在工程量清单报价书中所报的综合单价和合价以及磋商报价汇总表中的磋商报价均包括完成磋商文件规定的全部工程内容以及为达到质量和工期目标、安全文明、环境保护等要求的分部分项工程费、措施项目费、不可竞争费、其他项目费、税金、风险费等所有费用。为满足工程建设标准和技术规范要求所发生的费用应包括在磋商报价中。磋商报价为响应供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。每一清单项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。响应供应商未填综合单价或合价的清单项目，将被视为该项费用已包括在其他有价款的综合单价或合价以及磋商总价内，响应供应商必须按合同要求完成工程量清单中未填综合单价或合价的工程项目，任何与未填综合单价或合价的工程项目有关的工程价款，采购人将不再另行支付。

3.14、磋商文件中明确的由采购人自行采购的材料费；

3.15、税金：执行新税率标准，税金＝税前工程造价（税前工程造价为直接工程费、措施费、企业管理费、规费、利润之和，各费用项目均以不包含增值税可抵扣进项税额的价格计算）×9%，9%为建筑业增值税税率。

3.16、预留金部分：详见清单控制价。

3.17、响应供应商应根据国家规范、磋商文件、澄清修改文件、答疑纪要、标准、施工现场情况和工程量清单等做出评估，并结合本项目情况、公司的实际管理水平自行决定报价降幅。

3.18响应供应商应充分考虑周边环境对工程造价产生的影响（包括人为因素对工程的影响等），并体现到报价中，中标后不再予以增加费用。

3.19本工程采用综合报价：各响应供应商编制响应文件时，对施工期内可能出现的施工环境和市场的变化及可能影响工程造价的因素等其他风险，做出自己的评估，并体现到所报价中。竣工结算时仅对施工图纸，磋商文件及工程量清单以外进行按实结算，磋商价不予变动。

3.20本次磋商项目合同采用固定单价+签证变更结算合同。

4、承包方式：施工总承包。

5、合格的响应供应商

详见磋商公告；

6、踏勘现场

6.1采购人要求响应供应商在购买磋商文书后两日内自行对建设工程的地理位置、周边环境对工程的影响、施工现场情况（包括地上和地下构筑物、地下管线等）和影响施工的因素及困难条件进行周密的勘察和研究，以获取编制响应文件和签署合同所需的所有资料。

响应供应商自行勘察现场，不组织现场答疑。各响应供应商如有疑问或异议请于磋商截止之日2日前将疑问加盖公章的扫描件以邮件方式发至939076216@qq.com,招标代理公司电话：13955195590，磋商答疑将以邮件形式回复，不再另行通知，请响应供应商主动查看邮箱，请自行下载。

6.2采购人向响应供应商提供的有关施工现场的资料和数据（包括地质勘察资料等）是采购人现有的能使响应供应商利用的资料。采购人对响应供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

6.3响应供应商中标后，签订合同时和施工过程中，不得以不完全了解现场等事项为由，提出任何形式的索赔要求。

7、磋商费用

不论磋商结果如何，响应供应商须自行承担参加本次磋商活动发生的全

部费用，采购人对上述费用不负任何责任。

。

（二） 磋商文件

1.1磋商文件的组成

1.1.1磋商文件包括本文件及所有发出的修改澄清通知，采购人澄清或修改磋商文件的所有书面通知均和磋商文件同等有效。

1.1.2响应供应商应认真审阅磋商文件所有的内容，如响应供应商的响应文件不能实质性的响应磋商文件要求，按照废标处理。

1.2磋商文件的澄清

1.2.1响应供应商自行勘察现场，不组织现场答疑。各响应供应商如有疑问或异议请于磋商截止之日2日前将疑问加盖公章的扫描件以邮件方式发至939076216@qq.com,招标代理公司电话：13955195590

磋商答疑将以邮件形式回复，不再另行通知，请响应供应商主动查看邮箱，请自行下载。

1.2.2采购人认为确需答复的内容，在规定的时间前以书面形式将答复提供给所有响应供应商。由此而产生的对磋商文件内容的修改，以修改通知的方式发出。

1.3磋商文件的修改

1.3.1不论是出于采购人自己的考虑，还是出于对响应供应商提出问题的答复，采购人均可以在规定时间内用书面通知的方式对磋商文件进行修改。修改通知作为磋商文件的组成部分，对响应供应商起同等约束作用。

1.3.2为使响应供应商有合理的时间按修改文件准备响应文件，在得到相关部门批准的情况下，采购人可根据具体情况以书面通知形式酌情延长递交响应文件的截止日期。具体时间将在修改通知中写明。

1.3.3当磋商文件、修改通知书内容相互矛盾时、以最后发出的通知为准。

（三） 响应投标文件

1.1磋商书要求；

1.1.1响应投标文件的份数和签署

1.1.1.1各响应投标单位递交的磋商书应装订成册并密封，提供壹份正本及两份副本。

1.1.1.2标书的正本与副本均应使用不褪色的墨水清楚地书写或打印，完整的标书不应有涂改，不得行间写字或删改。

1.1.1.3正（副）本响应投标文件应在所装主要文件上注明“正本”、“副本”字样。如正、副本不一致时，以正本为准。

1.1.1.4响应投标文件正（副）本封面、标函袋内主要文件及应盖章处必须加盖响应投标单位公章及法定代表人印章。

2.1响应投标文件的组成

1、资格审查合格条件

资格审查必要合格条件

| 序号 | 内 容 | 合格条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 须提供合格有效加盖公章的营业执照查验 （复印件加盖公章） |
| 2 | 资质等级证书 | 须提供满足资质等级要求加盖公章的资质等级证书查验 （复印件加盖公章） |
| 3 | 安全生产许可证 | 须提供年审合格的有效加盖公章的安全生产许可证查验 （复印件加盖公章） |
| 4 | 项目经理 （建造师） | 须提供符合本工程投标资质要求的注册建造师证书的查验，注册单位必须是响应投标单位且在该项目磋商有效期内不得在其他项目中正在担任项目经理 （复印件加盖公章） |
| 5 | 建造师安全（B证） | 拟派建造师安全考核合格证B证（复印件加盖公章） |
| 6 | 磋商资格 | 响应投标单位名称与报名记录须一致，并符合招标公告的资质以及招标文件要求。 |
| 7 | 法人授权委托书 | 格式见磋商文件 |
| 8 | 磋商保证金缴纳 | 通过招标代理机构提供的响应投标文件登记表查验 |

注：1、以上所有内容必须全部通过方为合格；

2、以上评审内容（除保证金外）均应在响应投标文件中体现。响应投标单位应按要求提供原件或盖章复印件（复印件保证清晰），未提供或提交资料不全的或与资格审查文件不符的视为资格审查不通过。相应资料不全、不清楚、超出有效期等情况，将由评审委员会按照对响应投标单位不利的解释去理解，由此产生的一切后果由响应投标单位自行承担。

2、磋商书格式与内容：

响应投标单位需按照下列格式、顺序编制标书，以便查找。响应投标单位提交的标书主要具备以下内容：

（1）磋商书封面

（2）目录（自编目录）

（3）项目经理承诺书

（4）法人授权委托书和身份证复印件

（5）响应投标单位廉政承诺书

（6）磋商函

（7）资格部分

①企业营业执照、企业资质证书、安全许可证书、注册建造师证书、注册建造师安全考核证书复印件；

②项目管理机构组成

（8）技术标部分（40分）

（9）商务部分（60分）

工程量清单报价书（必须包括以下内容）：

a工程量清单报价书封面；

b、总说明；

c、建设项目投标报价汇总表；

d、单项工程投标报价汇总表；

e、单位工程投标报价汇总表；

f、分部分项工程量清单计价表；

g、措施项目清单与计价表；

h、不可竞争费项目清单与计价表；

i、其他项目清单与计价汇总表；

j、暂列金额明细表；

k、专业工程暂估价计价表；

l、计日工表

m、税金计价表

n、分部分项工程量清单综合单价分析表

o、投标报价需要说明的其他资料

3、响应投标文件的递交

3.1响应投标文件的密封与标志

3.1.1密封：响应投标单位必须将响应投标文件密封提交，磋商书中正本、副本必须密封包装。（正副本不一致时，以正本为准。详见磋商须知前附表）

3.1.2标志：响应投标单位应在标书封面上正确标明正本或副本字样。所有封袋上都应写明采购人名称和工程名称以及响应投标单位名称。

3.2磋商截止期（详见磋商须知前附表）

3.2.1磋商截止日期为：详见磋商须知前附表

3.2.2响应投标单位应在投标须知中规定的磋商截止时间之前将响应投标文件递交到安徽省消防救援总队训练与战勤保障支队（合肥经开区丹霞路265号）二楼会议室。采购人在接到响应投标文件时将在响应投标文件上注明收到的日期和时间。

3.2.3采购人可以按本文件规定以修改通知的方式，酌情延长递交响应投标文件的截止日期。在上述情况下，采购人与响应投标单位以前的磋商截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长后新的磋商截止期。

3.2.4超过磋商截止期送达的响应投标文件将被拒绝接收。

3.2.5提交响应投标文件的响应投标单位少于三个的，采购人将依法重新招标。

3.3磋商有效期

响应投标文件自规定的磋商截止时间起生效，其有效期为30天。

3.4响应投标文件的修改与撤回

响应投标单位在递交响应投标文件以后，不得更改响应投标文件，在磋商有效期内响应投标单位不得撤回响应投标文件。

（四）开标、评标、定标：

本项目根据《中华人民共和国招标投标法》成立评标委员会，邀请相关部门、招标单位对开标、评标过程进行现场监督。

1.1评标委员会的产生

招标单位抽取产生评标委员会成员名单。

由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。；

1.2开标

1.2.1开标时间：详见磋商须知前附表

1.2.2开标地点：详见磋商须知前附表

1.2.3开标由招标代理公司主持，所有相关人员参加。

1.2.4各响应投标单位应按时参加开标会议，所有到场人员均应签字以示出席，并严格遵守开标纪律。各响应投标单位应携带法人代表资格证书及身份证原件或法定代表人授权委托书和本人身份证原件，供监督人员核验。

1.2.5开标时响应投标单位未按时参加开标会议，在磋商截止时间后将响应投标文件送达开标现场的，响应投标文件未按照磋商文件的要求予以密封的，均将作为无效响应投标文件，退回响应投标单位。经监督人员检查确认的有效标书，由工作人员当众拆封，宣读响应投标文件正本中的“响应投标单位”、“工期”、“质量”等内容。

1.2.6采购人在磋商文件要求提交响应投标文件的截止时间前收到的所有响应投标文件，开标时都将当众予以拆封、宣读、记录。

1.2.7唱标顺序按各响应投标单位递交响应投标文件的顺序进行。

1.2.8在开标时，出现下列情形之一的，响应投标文件将作为无效响应投标文件，不得进入评标：

（1）响应投标文件未按照磋商文件的要求予以密封的；提交的响应投标文件正、副本份数不符合磋商文件要求的；

（2）响应投标文件的投标函未加盖响应投标单位的企业及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人要印章的；

（3）磋商书内容不全，关键内容字迹模糊、难以辨认或未按规定格式填写的；

（4）开标时，相关证书无原件或不全或不符合相关部门管理规定的；

（5）投标时弄虚作假或扰乱会场秩序经劝阻扔无理取闹的；

（6）响应投标单位对同一招标项目递交两份或多份内容不同的投标，对同一招标项目有两个或多个投标报价，且未声明哪一份有效的；

（7）响应投标单位名称与资格预审时不一致的。

1.2.9、改变招标方式或不再招标

重新招标、改变招标方式或不再招标

（1）重新招标

有下列情形之一的，采购人可以重新招标；

①磋商截止时间止，响应供应商少于3个的；

②经评标委员会评审后认为所有响应供应商的投标报价明显不合理或投标文件均不满足响应性要求时，采购人可以否决所有投标。

（2）改变招标方式

根据相关文件规定，经过两轮挂网后，有下列情形之一的，采购人可以改变招标方式；

①磋商截止时间止，响应供应商只有2家的，本项目可以直接采用竞争性磋商方式采购。

② 满足单一来源采购的，采用单一来源方式采购。

（3）不再招标

如重新招标开标时，经审验后合格的响应供应商未达到开标条件的，采购人申请经同意可以不再招标。

1.3评标

评标工作在有关行政监督管理部门的监督下，由评标委员会组织进行

（1）评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

（2）评标的一般程序

1）熟悉磋商文件和评标办法；

2）响应投标文件的资格审查

3）响应投标文件的技术评审；

4）响应投标文件的商务评审；

5）询标澄清响应投标文件的疑问；

6）完成评标报告，推荐中标候选人和预备中标候选人。

（3）响应投标文件的资格审查

响应投标文件的初步评审（符合性评审）

1.3.1在详细评标之前，采购人将首先审查每份磋商书是否符合磋商文件的要求。

1.3.2采购人不接受任何重大偏差。

1.3.3为了有助于响应投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求响应投标单位对响应投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。响应投标文件的澄清、说明或者补正应以书面形式进行并不得超出响应投标文件的范围或者改变响应投标文件的实质性内容。

1.3.4响应投标文件中的最终标价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；响应投标文件中最终报价单与预算价不一致的，以最终报价单为准。

1.3.5详细评审；

通过初步评审的响应投标单位评标委员会将根据下列方法对响应投标单位所提交的响应投标文件进行详细评审。

详细评审内容：符合性检查与详细评审两部分组成；

符合性检查包括：详见磋商文件

评标委员会应按照磋商文件的要求和规定，首先对响应投标单位的投标资格和响应投标文件进行符合性审查，审查每一响应投标文件是否对磋商文件提出的所有实质性要求和条件作出响应，响应投标单位不得通过补充、修改或撤销响应投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。响应投标单位在磋商截止以后提交任何资料不得作为评标依据。

如存在以下情况之一的，经评标委员会认定，将视为符合性审查未通过而予以废除，不再进行技术和商务的评审。

1）响应投标单位的投标资格不满足国家有关规定或磋商文件载明的投标资格条件的；

2）未按磋商文件的要求签署和盖章；

3）响应投标单位不以自己的名义或未按磋商文件要求提供磋商保证金或提供的磋商保证金有缺陷而不能接受的；

4）响应投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

5）响应投标文件载明的招标项目完成期限超过磋商文件规定的期限；

6）响应投标文件附有采购人不能接受的条件的；

7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

8）存在法律、法规、规章规定的其他无效投标情况的。

1.3.5.1响应投标文件的符合性评审

评标委员会应对资格审查获得通过的响应投标文件进行技术标和商务评审。评标委员应对商务报价进行全面审阅和分析，检查其报价是否合理。除磋商文件原因造成的报价口径范围不一致外，响应投标单位自身失误造成多算、少算、漏算的，不调整总价。

1.3.5.2响应投标文件的详细评审（技术评审和商务评审）

总分：100分，其中商务报价40分，资信和技术标部分60分。

1、商务报价得分（综合评审法）：满分40分。

基准值为通过资质评审的各响应投标单位有效报价的平均值，等于基准值的作为满分40分,以此为基准价，各响应投标单位投标报价每高基准价1%扣1分，低于基准价1%扣0.5分，不足1%的，按照插入法计算得分（得分保留小数点后面两位，第三位四舍五入）。

2、资信和技术标得分：满分60分。

| 条款号 |  |  | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 施工组织设计评分标准(35分) | 主要施工方案与技术措施（满分5分） | 依据主要部位、各分部分项工程施工方法合理性、完备性；关键工序和复杂环节的技术保障措施是否可行、完备：0～5分；没有的不得分。 |
|  |  |  | 质量管理体系与措施（满分5分） | 根据工程质量的保证体系的科学合理性、措施先进可行性、完备性、有效性：0～5分；没有的不得分。 |
|  |  |  | 工程进度计划与措施及施工网络（满分5分） | 根据施工进度计划（网络图）、主要工序进度是否符合要求，保证工期的施工措施是否具有操作性：0～5分；没有的不得分。 |
|  |  |  | 安全、文明施工管理体系与措施 （满分5分） | 根据安全、文明施工管理体系与措施的科学性及合理性，酌情给0～5分；没有的不得分。 |
|  |  |  | 资源配备计划 （满分5分） | 根据主要施工机械、主要材料及资源、劳动力的配备及进场安排情况是否合理、充分满足工程进度要求：0～5分；没有的不得分。 |
|  |  |  | 施工重难点 （满分10分） | 根据响应投标单位针对本项目施工的重难点分析及应对措施进行评分，酌情给0～10分；没有的不得分 |
| 2 | 供应商业绩（15分） |  |  | 供应商自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），每具有一个单项合同金额在10万元及以上类似项目业绩得5分，本项最多得15分。 注：需提供法定有效的合同等相关证明材料复印件或扫描件（如上述资料无法体现合同签订时间、规模等内容的，须另附原采购人加盖公章的证明材料或合法有效的报价报价清单，并获得评委认可）。 |
| 3 | 团队配置（满分10分） |  |  | 1、拟派项目经理具有建筑或机电工程相关专业中级工程师及以上职称的得3分。 2、拟派项目经理自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似工程新建或 装修改造施工业绩得3分。 3、拟派项目团队中，除项目经理外每具有 1 个建筑或机电工程相关专业中级及以上职称的得2分，最多得4分。 备注：提供合同、职称证书材料影印件。 |
| 响应投标单位的技术标得分=所有评委打分的算术平均值 |  |  |  |  |

响应投标单位的得分=技术标得分+商务报价得分

评委按照得分由高到低进行排序，推荐总分排名第一的投标商为中标人，其他投标商按排名依次递补，如得分相同的，按照技术得分高的优先推荐，全部相同的现场抽签决定，以此类推。

备注：1、各响应投标单位得分为所有评委技术评分的算术平均值，小数点后保留两位，第三位4舍5入；

1.3.6中标候选人的确定

1.3.6.1 经过评标后，评标委员会确定1-3名中标候选人。

1.3.7中标人的确定

中标候选人名单公布后，若采购人未接到投诉，采购人可以根据评标委员会推荐的候选人确定中标人。采购人确定的中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、不按照磋商文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

评标报告

评标报告按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可在评标报告中阐明。

评标报告内容至少应包括：

1)、开标记录；

2)、评标内容、过程和结果；

3)、询标澄清纪要；

4)、中标候选人的优劣对比和存在问题；

5)、其他建议。

6)、评审委员会成员名单

7)、废标说明情况

2授予合同:

2.1招标结果确定中标人后，在磋商有效期内，采购人将以电话或传真方式通知中标人其投标已被接受，并发给中标人中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。

2.2中标单位接到中标通知时后30个工作日内不与采购人签订工程承包合同，视为自动放弃中标权利，并按相关条款处罚：磋商保证金不予退还并取消其中标资格，给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿。

2.3采购人与中标人将根据《中华人民共和国民法典》的规定，依据磋商文件和最终报价、工期、质量签订施工合同。

3磋商保证金的退还：

3.1宣布中标结果后，中标候选单位的磋商保证金在签订合同后30日内无息退回，其他单位的磋商保证金在中标结束后无息退还。

3.2发生下列情况的，磋商保证金将不予退还：

1、响应投标单位在磋商截止时间后发出中标通知书前撤回磋商书的；

2、中标单位不按规定的时间签订合同的；

3、投标过程中串通、哄抬标价等不正当行为被查处的；

4、其他违反投标规定性质恶劣的。

第三章 合同部分（草案）

合同编号：

建设工程施工合同

发包方（以下简称甲方）：

法定代表人/负责人：         联系人：

送达地址：

电话：                      电子邮箱：

承包方（以下简称乙方）：

法定代表人/负责人：         联系人：

送达地址：

电话：                      电子邮箱：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》以及有关规定，双方按照平等互利、诚实守信的原则，订立本合同，以共同遵守。

- 第一条  工程概况

根据项目具体情况，在合同第1.1和1.2条之间选择（下同，涉及本合同第一、二、四条），本项目工程属于：

1.1 ¨单次工程

建设工程概况为：

工程名称：                                    。

工程地点：                                    。

工程立项批准文号：                             。

资金来源：                                     。

承包方式：¨包工包料/¨        。

工程内容：                                    。

具体工程应附《工程项目一览表》（附件     ）。

工程承包范围：

。

1.2 ¨多次工程

本合同为乙方为甲方装修提供施工服务而签订。在服务期限内，发生具体工程项目，由甲乙双方按照本合同附件   建设工程施工订单格式约定。

第二条  合同工期/服务期限

2.1 ¨单次工程

计划开工日期：        年        月        日。

计划竣工日期：        年        月        日。

工期总日历天数：        天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

¨多次工程

本合同服务期限为    年，自        年        月        日至        年        月        日。在本合同服务期限内，甲方委托乙方多次提供工程建设施工服务的，每个工程项目的工期，通过附件    订单格式具体明确。

2.2 乙方应当按照合同约定的开工日期开工，因乙方原因不能按期开工或中途无故停工，影响工期的，工期不顺延。因甲方原因不能按照合同约定的开工日期开工，甲方应以书面形式通知乙方，工期相应顺延。

2.3 乙方应严格按甲方确认的进度计划组织施工，接受甲方和监理单位对进度的检查、监督。甲方和监理单位对乙方进度计划的确认并不免除乙方在本合同下的任何责任和义务。

2.4  乙方应按照合同约定的竣工日期或甲方书面同意顺延的工期竣工，因甲方原因造成不能按期竣工的，乙方以书面形式提出申请，经甲方确认后，工期顺延。

2.5 由于乙方原因造成工程质量或安全事故，由此造成的损失和返工费用均由乙方承担，工期不予顺延。

2.6 因甲方要求设计变更或非乙方原因造成的停电、停水，或者不可抗力因素影响，导致停工    小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

- 第三条 工程质量

3.1 工程质量必须符合《建设工程质量管理条例》的有关规定以及国家现行有效的建设工程施工质量验收规范和标准的要求，符合合同订立时住房和城乡建设部颁布的最新的建筑装饰装修工程质量验收规范标准、以及应急管理（消防）部门、银保监部门、公安部门规定的标准执行，以及施工图纸、招标文件、说明文件的要求。

3.2 本工程质量应达到国家质量验收评定 合格 标准。

- 第四条  合同价款

4.1 ¨单次工程。本合同项下的工程造价为（大写）                            元（人民币），￥：_______________________元，其中不含税价     元，增值税      元；分项价格清单详见附件     。竣工结算时按实际工程量，以甲方审计审定金额为准，据实调整。双方一致同意本合同工程造价为本工程款的最高限价。

¨多次工程。工程项目价款以附件    “建设工程施工订单”具体约定。

4.2 本合同价款包含但不限于人工费、材料费、机械费、赶工费、安全防护及文明施工、环境保护措施费、场外租地及交通费、运输装卸保管费、场地清理费、保险费、检验费、调试费、税金等各项费用，除本合同另有约定外，甲方无需向乙方另行支付其他任何费用。按国家及地方政府规定由乙方缴纳的各种税费也已包含在合同价款中，不再额外计取，由乙方向税务等部门缴纳。

合同纳税义务发生时若国家增值税税率发生调整，不含税价款不变，增值税和合同含税价款根据国家税率变动相应调整。

4.3 合同价格形式：¨固定单价/¨总价合同/¨                       。

4.4 价款调整

¨本合同价款不因工资、物价、费率/汇率变动或任何政府调价文件而调整；但甲方设计变更或者工程量变化，可以据实调整合同价款。

¨本合同价款因市场价格波动或法律变化的可以据实调整，调整方法：【   】

（1）采用造价信息进行价格调整；

（2）其他方式：________________。

- 第五条  现场工程师

5.1 甲方派驻的项目经理：

姓    名：                      ；

联系电话：                      ；

甲方对项目经理的授权范围如下：

。

5.2 乙方委派的项目经理：

姓    名：                      ；

身份证号：                      ；

建造师执业资格等级：                      ；

建造师注册证书号：                      ；

建造师执业印章号：                      ；

安全生产考核合格证书号：                    ；

联系电话：                                      ；

电子信箱：                                      ；

通信地址：                                      ；

乙方对项目经理的授权范围如下：

。

项目经理应是乙方正式聘用的员工，乙方应向甲方提交项目经理与乙方之间的劳动合同，以及乙方为项目经理缴纳社会保险的有效证明。乙方不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，甲方有权要求更换项目经理，由此增加的费用和延误的工期由乙方承担。乙方需更换项目经理的，应当提前    天书面通知甲方并提供接任项目经理的相关资料，在取得甲方书面同意后方可更换。

5.3 甲方授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师。

总监理工程师：

姓    名：                                     ；

职    务：                                     ；

监理工程师执业资格证书号：                      ；

联系电话：                                     ；

电子信箱：                                      ；

通信地址：                                     ；

甲方委托的职权:                                            ；

需要取得甲方批准才能行使的职权:                            。

- 第六条  甲方义务

6.1 开工前，甲方向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明，并向乙方进行现场交底；甲方负责全部腾空房屋，清除影响施工的障碍物，向乙方提供施工所需的水电气及电讯等设备，并说明使用注意事项，乙方自行承担水电气等费用。

6.2 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，甲方负责向有关部门办理相应审批手续，乙方提供必要的配合。

6.3 负责协调有关部门做好消防手续的办理工作。

6.4 组织乙方、监理单位进行图纸会审和设计确认。

6.5 组织材料验收、施工中间验收、隐蔽记录、单项工程验收。

- 第七条  乙方义务

7.1 参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定；根据本合同约定完成组织材料采购、制造加工、检测试验、运输、现场保管和工程施工安装。

7.2 严格依照施工规范、安全操作规程以及施工图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收，编制工程结算。

7.3 遵守国家和地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。做好施工现场保卫和垃圾清理等工作，并承担相应费用，处理好由于施工带来的扰民问题及与周边单位及住户的关系。

7.4 遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，协助甲方办理网点装修改造需要办理的消防、规划、建设、城管等开工与竣工验收手续。

7.5 施工中未经甲方书面同意或有关行政主管部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

7.6 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护，并承担相关费用。

7.7 若本工程按照国家规定应当经相关行政主管部门验收的，乙方应负责向行政主管部门报备相关材料，确保在本合同第2条约定的时限内取得行政主管部门验收合格的证明，并提交甲方存档。

7.8 乙方为本工程的总承包方，负责各施工单位之间的协调，包括甲方分包的部分、标准化产品、防尾随门、报警、监控、消防、空调等；不得计取配套费等有关费用，并与各分包单位制定施工工期和供货周期，由于乙方协调不力造成工期延误的，由此造成的返工、误工费用和工期延误由乙方自行承担。

- 第八条  工程验收

8.1 乙方应当认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方和监理单位依据合同发出的指令施工，随时接受甲方和监理单位的检查检验，为检查检验提供便利条件。工程质量达不到约定标准的部分，甲方和监理单位一经发现，有权要求乙方拆除和重新施工，乙方应按甲方和监理单位的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准，并承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

8.2 隐蔽工程和中间验收：工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方和监理单位验收。验收合格，甲方和监理单位在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，乙方在甲方和监理单位限定的时间内修复后重新验收，但工期不予顺延。未经甲方书面许可，乙方不得自行组织验收。若乙方未经书面许可自行验收的，甲方可要求复验，乙方应按要求办理复验并承担复验费用；若复验不合格，复验及返工费用均由乙方承担。因复验停工或者返工，工期不予顺延。

8.3 竣工验收：工程竣工后，乙方应向甲方提供3套完整的竣工资料（包括竣工图）及竣工验收申请报告，甲方收到竣工验收报告后10日内组织有关单位验收。如甲方在约定时间内未能组织验收，甲方需及时通知乙方，双方协商确定验收日期。竣工验收不合格的，甲方有权要求乙方对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，并重新提交竣工验收申请报告进行验收，由此增加的费用和延误的工期由乙方承担；竣工验收合格的，甲方在验收合格后14日内向乙方签发工程接收证书，乙方应按要求清理装修现场并将本工程交付给甲方。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。

8.4 合同当事人应当在颁发工程接收证书后7日内完成工程的移交。乙方无正当理由不移交工程的，乙方应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，并按照第16.8条承担违约责任。

8.5 乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任，并按照本合同附件《工程质量保修书》执行。

- 第九条 设计变更

9.1 施工中甲方对原设计进行变更，经批准后，甲方应在变更前   日向乙方发出书面变更通知。乙方按通知进行变更，并在   日内按照约定的可调整承包方式提出变更价款报告的完整资料。

9.2 本工程因设计变更可以下列方法调整合同价款：

（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由乙方提出适当的变更价格，经甲方确认后执行。

- 第十条 工程价款的支付与结算

10.1 本合同价款按照国家有关建设工程计价规定计算造价，并按实际工程量和本合同的约定进行调整和竣工结算；工程结算编制标准为：本省（自治区、直辖市）工程造价主管机构颁布的最新建设工程预算定额及其有关文件。

10.2 双方约定工程价款支付的方式和时间为：

þ工程价款依照以下约定分次支付：

¨工程竣工验收合格并经甲方最终结算审计（按照甲方规定若需审计）完成后，甲方向乙方付至结算审定金额的97%；剩余工程结算价款（结算审定金额的3%）作为工程保修金，保修期满后，双方如无争议，甲方在    日内无息支付于乙方。

¨ 其他：                                              。

10.3 工程价款支付的其他要求：

（1）经甲方审计部门（或其委托的第三方审核单位）审核后，审减金额占报送金额比例（即审减率）在5%（含5%）以内部分的审计费用由甲方（发包人）承担；审减金额占报送金额比例（即审减率）在5%以上部分的审计费用由乙方（承包人）承担，审计费率按国家及工程所在省（自治区、直辖市）规定标准执行，双方另有约定的除外。

（2）若审定金额小于乙方已收取合同进度款的数额，后续进度款甲方不再支付，且乙方须退还已收取款项与审定金额差额部分。

（3）合同纳税义务发生时若国家增值税税率发生调整，不含税价款不变，增值税和合同含税价款根据国家税率变动相应调整。

10.4 乙方应在甲方支付各期工程款前    个工作日内，向甲方提供符合国家规定和甲方要求的正式发票，乙方开具的增值税发票价税合计金额应与甲方实际支付的价税合计款项相一致，发票类型为：¨增值税专用发票/¨增值税普通发票。若乙方提供发票时间迟延或者发票存在瑕疵，甲方付款时间相应顺延且无需承担相应责任。

10.5 因乙方原因造成增值税专用发票无法认证抵扣、发票监控异常而造成损失的，所有法律责任均由乙方自行承担，并按          支付违约金；若因此给甲方造成损失的，乙方应当承担全部赔偿责任。

10.6 工程竣工验收合格后，乙方提出工程结算报告并将该工程所有图纸及相关资料送交甲方；甲方自收到上述资料后    日内审查完毕，审查无误后办理工程结算。

10.7 账户信息：

10.7.1 乙方账户信息：

开户名称：

开户银行：

开户行联行号：

账    号：

统一社会信用代码：

10.7.2 甲方发票信息：

名    称：

纳税人识别号：

地    址：

电    话：

开户银行：

账    号：

上述账户信息如有变动，应提前3日书面通知对方。

- 第十一条 材料和设备供应

11.1 双方选择以下第         种材料供应方式：

- 甲方统一采购供应，乙方负责接货安装。包括

等；

- 甲方统一采购供应，乙方负责配合安装的材料。包括

等；

（3）甲方集中采购，确定供应商及供货价格，乙方负责采购并结算的材料。包括                                                    等；

（4）甲方确认品牌、规格、最高限价，乙方自行采购材料。包括                                                                 等；

（5）其他方式：                                     。

11.2 乙方负责采购材料的，乙方应严格按照甲方确认的供应商和品牌、规格选用相应的装修主材，否则，甲方有权不结算相应的主材价款，乙方应另行采购符合要求的主材，并自行承担相关费用和损失。非甲方集中采购和确认价格的主要材料，依据当地材料价格信息及市场行情，经甲方与乙方共同考察品牌、质量、规格和价格后双方书面认定。凡乙方采购的材料不符合质量要求、规格有差异或检验不合格的，应禁止使用；若乙方擅自使用，乙方除免费更换符合质量要求、规格的材料外，由此造成的返工费用等各项费用和工期延误由乙方自行承担，同时甲方有权要求乙方支付             违约金，若违约金的支付不足以弥补甲方损失的，乙方应继续赔偿。

11.3 甲方和乙方为本工程项目提供的材料和工程设备，由乙方妥善保管并承担保管费用。因乙方原因发生丢失毁损的，由乙方负责赔偿。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，乙方应按甲方的要求进行检验或试验，检验或试验费用由乙方承担，不合格的不得使用。

11.4 乙方所有材料必须提供产品合格证等有关材料，并不得向甲方计取采购保管运输等任何费用。甲方有权随时要求乙方提供装修用的材料和设备相应的产品合格证、保修证书等以供甲方核对，如乙方无法提供，甲方有权拒绝使用乙方提供的材料。如该批材料和设备已使用，甲方有权要求乙方拆除并更换材料和设备，由此造成的返工费用、工期延误以及对甲方造成的损失均由乙方全部承担。

11.5 本工程材料价格详见附件《工程所用材料价格确认表》。

- 第十二条 安全生产

12.1 乙方应保证自身及实施本合同的乙方工作人员具备履行本合同所需的合法有效的资质，且在工程施工期间持续有效。如果因为乙方或乙方工作人员缺乏相应资质或者资质存在瑕疵，受到行政主管部门处罚或者引起其他法律责任的，全部责任由乙方自行承担。

12.2 乙方承诺自身具备国家和地方政府规定的安全生产的资格/条件，并严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程安全生产管理条例》《建筑安装工人安全操作规程》和其它相关之法律、法规、规定和技术规范、标准以及甲方消防安全管理规定。乙方应当建立健全安全生产责任制，落实安全生产保障、安全生产检查与事故隐患排查、安全生产教育培训、安全生产信息报告等制度，强化员工安全生产知识与技能的培训、教育，使其具备与本岗位相适应的安全生产知识和处置技能。依法为从业人员办理工伤社会保险，并承担工伤保险责任和安全生产事故损害赔偿责任。若甲方由此被主张承担赔偿责任或者法律责任，乙方应当无条件给予赔偿。

12.3 乙方应根据有关法律、法规和政府主管部门的要求，制定安全生产应急救援方案，保证一旦出现任何安全生产事故，能立即保护好现场，抢救任何伤员，保证施工生产的正常进行，防止损失扩大，并立即向甲方和监理人报告和以事故报告的形式向有关政府部门或管理机构报告。

12.4 乙方应保证在该工程施工过程中以及质量保修期间双方和第三方的人、财、物的安全，如在施工过程中及质量保修期间发生任何安全责任事故，造成乙方自身人员、甲方、监理人以及第三方人员伤亡和财产损失的，均由乙方完全负责，并向受损方赔偿由此造成的所有损失；若甲方因此先行承担赔偿责任的，甲方有权向乙方追偿，乙方应予以无条件赔偿。若乙方发生安全生产责任事故，甲方有权解除本合同，乙方应向甲方支付            违约金。

12.5 本合同项下的工程竣工结束后的任何时间，因本合同所述施工项目造成甲方或第三方人身财产损害的，若属乙方提供的材料缺陷、施工缺陷、维修缺陷等乙方原因所致，乙方应负责赔偿由此给甲方或第三方造成的所有损失。

- 第十三条 环境保护

13.1 乙方应当采用节能、节水等有利于环境与资源保护的建筑设计方案、建筑和装修材料、建筑构配件及设备；乙方应使用符合国家室内污染标准的合格装修材料，如装修后室内空气污染指标超过国家规定标准的，视为工程质量达不到约定标准，乙方应按照本合同第16.5条承担违约责任。

13.2 乙方在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。在工程移交之前，乙方应当从施工现场清除乙方的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。若乙方未达安全文明施工要求，乙方向甲方支付        违约金，甲方有权从未付工程款中扣除。

13.3 乙方应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施；在合同履行期间，乙方应采取合理措施保护施工现场环境，符合国家规定的建筑施工场界环境噪声排放标准；对施工作业过程中可能引起的扬尘（大气）、水、噪声以及固体废物污染采取具体可行的防范措施；乙方应当承担因此引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和延误的工期由乙方承担，且乙方每违约一次，应向甲方支付         违约金。

- 第十四条 转包和分包

14.1 本工程不得转包，乙方不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。乙方不得进行分包，确需分包的，必须事先取得甲方的书面同意，同时乙方必须选择具备相应资质和能力的分包单位，工程分包不减轻或免除乙方的责任和义务，乙方和分包人就分包工程向甲方承担连带责任。

14.2 乙方违反第14.1条约定的，应当向甲方支付             违约金，甲方并有权解除合同，乙方承担由此引起的一切责任及给甲方造成的全部损失；由于乙方违反第14.1条约定对甲方造成损失，违约金不足弥补损失的，甲方保留继续追偿的权利。

- 第十五条 保修

15.1 工程保修期从工程竣工验收合格之日起算。单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程保修期自单位工程验收合格之日起算。

工程保修期为：             。

15.2 在保修期内如发生质量问题或故障，乙方应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如乙方不维修也不承担费用，甲方可从保修金中扣除，费用超出保修金额的，甲方可向乙方进行索赔。乙方维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。甲方有权要求乙方延长保修期。

15.3保修期外乙方仍应提供有偿维修服务，乙方比照市场价格给予     优惠。

乙方的保修责任详见附件《工程质量保修书》。

- 第十六条 违约责任

16.1 除本合同另有约定外，任何一方擅自终止合同或者致使合同无法继续履行时，均视为违约，责任方应赔偿由此给对方造成的经济损失。

16.2 在乙方完全履行合同义务的前提下，甲方逾期付款的，每逾期1日，以应付价款为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率向乙方支付逾期违约金，但逾期违约金不超过应付款的5%。逾期超过   日的，乙方有权解除本合同，但乙方自身原因导致的除外。

16.3 由于甲方原因导致延期开工或中途停工，造成工期延误的，由此增加的费用和延误的工期由甲方承担，甲方还应补偿乙方因停工、窝工产生的损失。

16.4 由于乙方原因导致延期开工、中途停工或逾期竣工，每逾期1天，乙方向甲方支付        违约金；若乙方延期开工、中途停工或逾期竣工达   天的，甲方有权选择下列任何一种方式：（1）继续履行合同，乙方支付违约金后，不免除乙方继续完成工程及修补缺陷的义务和赔偿甲方损失的责任；（2）解除合同，乙方除退还甲方已付工程款本息外（利息按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算），还须向甲方支付             违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方仍应继续赔偿，包括但不限于甲方再次招标支出的全部费用。

16.5 工程质量达不到合同约定标准的，乙方应无偿返工或继续施工修复直至达到合同约定质量标准，并承担返工产生的所有费用，若造成逾期竣工的，还应按照16.4条承担逾期竣工的违约责任。

16.6 若在工程实施过程中甲方发现乙方的实际施工进度与原计划有严重偏差不能如期完成施工，或乙方未使用自己的施工队伍、临时拼凑施工人员等现象，甲方有权解除合同，乙方承担由此引起的一切责任及给甲方造成的全部损失。

16.7 未经甲方书面同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生损失或事故的，由乙方负责处理并承担全部损失，包括但不限于罚款。

16.8 乙方占有、留置本合同项下工程，未按照甲方要求向甲方进行移交的，乙方应向甲方支付           违约金，若乙方未在甲方指定的期限内改正违约行为的，甲方有权解除合同并向乙方索赔，合同解除不免除乙方向甲方移交工程的义务和工程质量保修责任。

16.9 甲方按照本合同约定解除合同的，应提前3日书面通知乙方；乙方除承担相应违约责任外，还应退还甲方已经支付的、但尚未完工部分工程的工程款，以及已经完工但未经甲方验收合格的该部分工程的工程款，并应在甲方通知后      日内与甲方办理工程移交手续，并从施工现场撤离设备和材料，清理场地，否则，甲方有权自行或委托第三方进行清理，清理费用由乙方承担，若由此导致乙方设备或者材料损毁、灭失等责任均由乙方自行承担。合同解除后，因继续完成工程的需要，甲方有权使用乙方在施工现场的材料、设备、临时工程、乙方文件和由乙方或以其名义编制的其他文件，相应费用由乙方承担。甲方继续使用的行为不免除或减轻乙方应承担的违约责任。

16.10 本合同约定乙方应承担的违约金、赔偿金及其他各项费用，甲方有权从未付工程款及保修金中直接扣除，不足部分向乙方继续索赔。本合同约定乙方承担赔偿责任的，赔偿范围包括甲方受到的直接损失、间接损失、商誉损失等，包括但不限于赔偿金、律师费、诉讼费、证据或财产保全费、执行费、罚款以及与之相关的鉴定费、调查费、评估费、拍卖费、差旅费等费用。

第十七条  合同变更和解除

17.1 在本合同有效期内，如遇国家法律、法规、政策影响到本合同有关条款的执行，则双方应当按照国家有关规定进行相应变更。

17.2 除本合同另有约定外，任何一方需提前解除本合同，应当提前   日书面通知对方，经双方协商一致可以解除合同。

17.3 发生政府主管部门、甲方上级邮政企业政策变化等情形，甲方可以提前    日通知乙方解除合同并且免于向乙方承担责任。

第十八条 保密

18.1 保密信息是指尚未对外披露的或公众尚未知悉的信息，在本合同项下包括但不限于：施工方案、价格信息、甲方图纸、文件资料、网点布局、监控信息、客户名单、管理诀窍、经营信息、技术秘密、招投标中的标底及标书内容。

除为履行本合同之目的或者有权的司法或行政机关依法要求披露者外，乙方未经甲方事先书面同意不得向第三方披露任何与本合同有关的保密信息。若违反保密义务给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方全部损失。

18.2 保密义务不因本合同履行完毕或解除而终止，除非保密信息已经对外披露或已经为公众所知。

18.3 甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映甲方要求的或其他类似性质的文件的著作权属于甲方，乙方可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经甲方书面同意，乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

18.4 乙方在履行本合同中所提供的材料、施工设备、工程设备、装修理念、设计方案、设计图纸、装饰图案或采用施工工艺等资料，保证不侵犯其他任何第三方的合法权利，如发生侵犯他人的专利权或其他知识产权引起的法律责任，由乙方自行承担，乙方并赔偿由此给甲方造成的全部损失，且甲方有权解除合同。但若因甲方提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由甲方承担责任。

18.5 任何一方违反本条所约定的保密义务，违约方应当支付        违约金。如果包括利润在内的实际损失超过违约金的，受损失一方有权要求对方赔偿超过部分。

- 第十九条 反商业贿赂

19.1 双方应当严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》以及国家主管部门关于禁止商业贿赂的有关规定，杜绝商业贿赂和其他不正当行为。

19.2 合同履行过程中，任何一方不得为对方相关人员提供合同约定之外的任何利益，包括但不限于现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他利益等。

前款还适用于受任何一方委托办理相关事务的单位或者个人，利用职权或者影响力影响交易的单位或者个人。

19.3 任何一方遇到对方相关人员索取商业贿赂及其不正当利益的，应将有关情况及时通报对方，收到通报的一方应当进行调查核实并作出相应的处理。

第二十条 争议的解决

双方因本合同发生纠纷时，应协商解决。协商不成时，依法向甲方住所地有管辖权的人民法院起诉。除争议事项或争议事项所涉及的条款外，双方应继续履行本合同项下的其他义务。

- 第二十一条 解释合同文件的优先顺序

21.1 组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同正文及附件。合同附件如与合同正文约定不一致时，以合同正文为准。乙方投标文件内容与本合同约定不一致时，若乙方投标承诺高于本合同约定的，以乙方投标文件内容为准；若乙方投标承诺低于本合同约定的，以本合同约定为准。

（2）中标通知书。

（3）技术标准和要求。

（4）图纸。

（5）已标价工程量清单或预算书。

（6）投标函及其附录。

（7）                        。

21.2 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

21.3 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

- 第二十二条 附则

22.1 本合同自双方法定代表人/负责人或者委托代理人签名，并加盖双方单位公章或者合同专用章之日起生效，至双方全部权利义务（包括本合同服务期限内双方签订的所有订单）履行完毕之日止。

22.2 本合同的附件为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

本合同附件包括：_________________。

22.3 本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，具有同等法律效力。

22.4 本合同于          年     月     日订立于甲方住所地。

附件：

附件一：工程项目一览表

附件二：分项价格清单

附件三：工程质量保修书

（本页无正文，为本合同签章页）

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人/负责人：                    法定代表人/负责人：

委 托 代 理 人：                       委 托 代 理 人：

日期：                                 日期：

附件3：工程质量保修书

工程质量保修书

发包方（以下简称甲方）：

承包方（以下简称乙方）：

根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》以及有关规定，经协商一致就                                     （工程全称）签订工程质量保修书。

第一条  工程质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：                                                     。

第二条  质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；

3．装修工程为 2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路、绿化等配套工程为  2   年；

7．其他项目保修期限约定如下：                                。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

质量保修期终止后，如双方无争议，甲方应退还剩余的保修金（不计利息）。

第三条  质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日    小时内到达工程现场进行维修。发生事故需紧急抢修的，乙方在接到抢修通知后，应当立即到达事故现场抢修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以自行维修或委托他人修理，维修费用由乙方承担，甲方有权从保修金中相应扣除，同时甲方有权要求乙方支付              违约金。

2.发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修，否则，按照本条第1款约定执行。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，乙方实施保修。

4.质量保修完成后，由甲方组织验收。

5.如在保修期内乙方拒绝维修或同一质量问题一年内发生   次以上（含  次）的质量返修，甲方将全部扣除乙方工程结算总价款    % 的保修金。因乙方逾期履行维修服务致使甲方或第三方遭受损失的，乙方还应赔偿甲方或第三方的全部损失。

第四条  保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

第五条  双方约定的其他工程质量保修事项：

工程质量保修书由甲方、乙方在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人/负责人：                    法定代表人/负责人：

委 托 代 理 人：                       委 托 代 理 人：

日期：                                 日期：

- 第四章、响应文件部分格式

（项目名称）

响应文件

项目编号：

项目名称：

响应供应商名称：                   （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

日   期  ：       年    月    日

## 附件1：

## 项目经理承诺书

致：               （招标人）

我公司有幸参与了由贵单位组织的                       （项目名称） 的磋商活动，特郑重承诺如下：

1、我公司响应磋商文件的所有条款；

2、我公司拟磋商项目经理         目前无在建工程。其项目经理资质为     （专业）    级建造师。

响应供应商：                                       （盖章）

法定代表人：                             （签字或盖章）

日期：        年    月         日

- 附件2：

- 法人授权委托书

本人       （姓名）系               （响应供应商名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改         （项目名称）           施工响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

(附法人身份证)                       （附授权人身份证）

法人代表：                       （签字或盖章）

授权代理人：                      （签字或盖章）

公司名称：                         （单位公章）

日    期：            年        月         日

- 附件3   磋 商  函

致：                     （采购人名称）

1．我方已仔细研究了        （项目编号）         （项目名称）施工磋商文件的全部内容，经考察项目现场和研究上述工程磋商文件要求及其他磋商资料后，磋商报价为：          元；

工期    日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到      标准。

2．我方承诺在磋商有效期内不修改、撤销响应文件。

3．如我方中标，我方拟派        为本工程项目经理，其项目经理资质为     （专业）    级建造师。

4．如我方中标：

(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）随同本磋商函递交的磋商函附录属于合同文件的组成部分。

(3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

(4）我方承诺本磋商函在磋商文件规定的提交响应文件截止时间后，在磋商文件规定的磋商有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

响应供应商（盖单位公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

附件4

- 响应供应商廉政承诺书

：（采购人名称）

为加强磋商磋商活动中的廉政建设，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，我公司特作如下承诺：

1、不与采购人、招标代理机构及其他响应供应商私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制磋商价格。

2、不向采购人、招标代理机构、评标专家行贿，以不正当手段谋取中标。

3、不向招标磋商监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。

4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家，不干扰正常的开标评标秩序。

5、不给责任人的违法违规行为说情、解脱。

如出现上述行为，我公司自愿承担相关责任，接受监督管理机构等有关部门调查处理。

响应供应商（公章）：           法定代表人：

本次磋商项目名称：

年    月    日

附件5

- （一）、项目管理机构组成表

| 项目部人员 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书或资格名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 备注 |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质检员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 造价员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料员（或测量员） |  |  |  |  |  |  |  |

- （二）、项目经理简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

注：应附注册建造师执业资格证书、安全考核证书、身份证、职称证复印件

附件6：

工程量清单报价书

投  标  总  报  价

工程名称：

磋商总报价（大写）：

（小写）：

响应供应商：                          （盖公章）

法定代表人或其授权人：                       (签字或盖章)

编制人：                        （造价人员签字盖专用章）

时间：

(一)总说明

1.本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

2.工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价，均包括人工费、材料费、机械费、综合费、施工期内的风险金等全部费用。

3.措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括采用的各种措施的费用。

4.其他项目报价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外的，为完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用。

5.本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。

6.本报价的币种为 人民币 。

7.响应供应商应将磋商报价需要说明的事项，用文字书写与磋商报价表一并报送。

（二）建设项目磋商报价汇总表

工程名称：                                       第   页共   页

| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 不可竞争费 |
|  | 合计 |  |  |  |

（三）单项工程磋商报价汇总表

工程名称：                                       第   页共   页

| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 暂估价 |
|  | 合计 |  |  |  |

（四）单位工程磋商报价汇总表

工程名称：                                     第   页共   页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 其中：材料、设备暂估价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 3 | 不可竞争费 |  |  |
| 3.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 3.2 | 工程排污费 |  |  |
| 4 | 其他项目费 |  |  |
| 4.1 | 暂列金额 |  |  |
| 4.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 4.3 | 计日工 |  |  |
| 4.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
|  | 合价 |  |  |
| 6 | 总价 |  |  |

（五）分部分项工程量清单计价表

工程名称：                                                    第   页共   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |

（六）措施项目清单与计价表

工程名称：                                             第   页共   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 夜间施工增加费 |  |  |  |
| 2 |  | 二次搬运费 |  |  |  |
| 3 |  | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |
| 4 |  | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |
| 5 |  | 工程定位复测费 |  |  |  |
| 6 |  | 临时保护设施费 |  |  |  |
| 7 |  | 赶工措施费 |  |  |  |
| 8 |  | 其他措施项目费 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

（七）不可竞争费项目清单与计价表

| 工程名称： |  |  | 第 页 共 页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |
| 1 |  | 环境保护费 |  |  |  |
| 2 |  | 文明施工费 |  |  |  |
| 3 |  | 安全施工费 |  |  |  |
| 4 |  | 临时设施费 |  |  |  |
| 5 |  | 工程排污费 |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |

（八）其他项目清单与计价汇总表

工程名称：                                                   第   页共   页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |
| 3 | 计日工 |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |
|  | 合计 |  |

（九）暂列金额明细表

| 工程名称： |  | 标段： | 第 页 共 页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

（十）专业工程暂估价计价表

| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 工程名称 |  |  | 工程内容 |  |  |  | 金额（元） |  |  | 备注 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （十一）税金计价表 工程名称：; 第 页 共 页. |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 计算基础 |  |  |  | 计算基数 |  |  | 费率（%） |  |  | 金额（元） |  |
| 1 | 增值税 |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （十二）分部分项工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 页共 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额 编号 |  | 定额名称 |  |  |  |  |  | 定额 单位 | 数量 |  |  | 单 价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料费 |  |  |  | 机械费 |  | 综合费 | 人工费 |  | 材料费 |  |  | 机械费 |  | 综合费 |  |
| 人工单价 |  |  |  |  |  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 元/工日 |  | 未 计 价 材 料 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料费明细 |  |  |  |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价 (元) |  | 合价 (元) |  |  | 暂估单价(元) |  | 暂估合价(元) |  |
|  |  |  |  |  | 其它材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |

(十三) 磋商报价需要说明的其他资料

响应供应商认为需对其磋商报价进行其他补充说明及证明材料。

- 附件7   第______次承诺报价表

（                                        项目第       次承诺报价表）

项目名称：                                                         .

项目编号：                                                         .

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 磋商范围 | 全部 |
| 最终磋商报价（元） | ______ _ __元。 |
| 工期 | 30天； |
| 备注说明 | 1、保质保量完成工作 2、此磋商报价包含一切与本项目相关的所有费用 |

供应商公章或授权代表签字：

年 月 日

注：本页《第       次承诺报价表》由供应商在磋商现场依磋商情况填写，请加盖公章后或授权代表签字带至磋商现场备填。（后一轮报价不得高于前一轮报价）